## Slide 1
디자인 고도화 운영계획
ARES
교육용 로봇 플랫폼
UX/UI 개선 및 조립형 교구 제품화 디자인 방향
(주)코리아사이언스 / 동명대학교 게임공학과 · 게임그래픽학과
1일차
2일차
3일차
4일차
5일차
디자인 콘셉트
컬러 시스템
모듈 디자인

## Slide 2
TEAM 팀 구성 및 주요 업무
게임공학 · 게임그래픽 · 공통 협업 — 온라인 서비스와 실물 교구 병행 운영
게임공학 학생
온라인 서비스 UX/UI 개선
랜딩 페이지 개선
학습 관제실 흐름 분석
모바일 하단 내비게이션
블록 코딩 진입 동선
3D 시뮬레이션 연결 흐름
AI 도움 및 기기 점검 화면
게임그래픽 학생
조립형 교구 제품 디자인
실제 교구 조립 및 문제 도출
3D 프린터 출력 구조 검토
외형 슬림화 방향 제안
모듈별 스티커 그래픽 제작
컬러·소재감 방향 설정
조립 순서 및 제품화 방향
공통 협업
수업 적용 관점 검토
초등학생 이해·조립 가능성
교사 수업 관리 편의성
온라인·실물 스토리 연결성
수업 중 오류 대응 방안
화성 탐사 세계관 일관성
최종 결과물 공동 검토

## Slide 3
Day 1
코리아사이언스 특강 · 요구사항 분석 · 디자인 방향 설정
기업 설명 청취 → 서비스·교구 리뷰 → 5일 방향 설정

## Slide 4
DAY 1 코리아사이언스 특강 & 요구사항 분석
기업 담당자 특강 → 서비스·교구 현황 검토 → 요구사항 정리 → 5일 방향 설정
활동
운영 내용
체크포인트
코리아사이언스 특강
ARES 플랫폼의 교육 목적, 화성 탐사 스토리, 온라인 서비스 구성, 실물 교구 구성, 제품화 시 고려사항을 듣는다.
메모 필수 — 이후 MoSCoW 분류 기준이 됨
Must have/Should have/Could have/Won’t have / Would like
기존 서비스 리뷰
랜딩 페이지, 학습 관제실, 차시·미션 선택, 블록 코딩 진입, 3D 시뮬레이션, AI 도움, 기기 점검 대시보드를 확인한다.
스크린샷 캡처 + 문제점 스티커 메모
모바일 플랫폼 점검
휴대폰·태블릿 환경에서 하단 내비게이션, 버튼 크기, 터치 동선, safe-area, 화면 스크롤과 가독성을 점검한다.
기기별 비교 기록 반응형 웹/앱 디자인 적용 여부를 검토
요구사항 분석
초등학생 사용성, 교사용 운영 편의성, 수업 중 오류 대응, 조립 난이도, 스티커와 색상으로 전달할 정보 범위를 정리한다.
반응형 스크린샷 비교 기반 AI UX 이슈 클러스터링
디자인 방향 설정
온라인 서비스는 '화성 미션 관제실', 실물 교구는 '직접 조립하는 화성 탐사 장비'라는 방향으로 역할을 구분한다.
최종 디자인 방향성 브리프

## Slide 5
DAY 1 UX 현황 점검 워크시트
서비스 화면별 현황 기록 — 즉시 기입, 담당자 서명 후 공유
온라인 서비스
화면
현황
주요 확인 항목
랜딩 페이지
제품 정체성 전달 여부
학습 관제실
차시 구조 직관성
블록 코딩 UI
버튼 레이블 명확성
3D 시뮬레이션
로딩 속도 / 피드백
AI 도움 (알비)
진입 버튼 노출 여부
기기 점검 대시보드
연결 상태 시각화
실물 교구
모듈
확인 항목
룰렛 모듈
포인터 안정성 / 회전축
알비
배선 노출 / 소재감
알비카트
주행 안정성 / 일체감
화성신호등
모드 구분 / 아크릴 교체
가위바위보 모듈
아이콘 가독성
화성발사대
내부 공간 / 슬림화
산출물: 요구사항 분석 시트 v1.0 — 온라인·실물 문제점 목록 + 디자인 방향 브리프
https://dknife.github.io/ARES2/Web/main.html

## Slide 6
Day 2
UX/UI 개선 계획 수립 및 실물 교구 조립 점검
개선 계획 수립 → 실제 조립 → 수정 사항 도출 → 역할 분담

## Slide 7
DAY 2 UX/UI 개선 계획 수립
5개 화면 영역 분석 → 개선 대상 정리 → 게임공학 팀 착수
랜딩 페이지
현재: 기능 설명 중심 나열, 제품 정체성 불명확
목표: "블록 코딩으로 화성을 탐사하다" 첫 화면 전달
스토리 비주얼 Hero 영역 설계
탐사 시작 CTA 버튼 배치
4분기 학습 여정 한눈에 표시
학습 관제실
현재: 12차시 다수 미션 일괄 나열 → 학생 압도감
목표: 현재 차시 + 다음 미션 중심으로 단순화
오늘의 미션 카드 최상단 고정
분기별 진행 바 표시
전체 차시 접기(Accordion) 구조
모바일 플랫폼
현재: 반응형 미적용, 버튼 겹침, 터치 영역 협소
목표: 한 손 터치 가능, 하단 고정 내비게이션
하단 4탭 고정 배치
safe-area 대응
터치 타겟 최소 44pt 확보
블록 코딩 진입
현재: 진입 경로 불명확, 버튼 레이블 아이콘만
목표: 미션 컨텍스트 유지한 채 1클릭 코딩 진입
아이콘+텍스트 레이블 병행
처음 사용자 온보딩 투어

## Slide 8
DAY 2 실물 교구 조립 점검 & 수정 사항 도출
4개 모듈을 직접 조립하며 결합·배선·마감·스티커 위치 확인 → 수정 우선순위 도출
룰렛 모듈
현황 점수
68/100
상판 의미 전달 약함
포인터 고정 불안정
→ 스티커 교체형 설계 + 중심축 나사 고정
알비 & 알비카트
현황 점수
55/100
3D 적층감 노출
배선 노출
→ Metallic Blue PLA + 케이블 홈 정리
화성신호등·RPS
현황 점수
48/100
두 모드 구분 불명확
전구 색상 의존
→ 아크릴 교체형 아이콘 슬롯 설계
화성발사대
현황 점수
42/100
박스형 둔탁함
내부 빈 공간 과다
→ 슬림형 외장 재설계 + 배선 정리

## Slide 9
Day 3
디자인 구체화 · 조립 모델 확인 · 스티커 제작 방향 설정
개선안 제작 → 조립 모델 디자인 확인 → 스티커 방향 → 3D 프린팅 검토

## Slide 10
DAY 3 디자인 구체화 — Before / After
2일차 도출 문제점 기반 화면 개선안 + 교구 디자인 구체화
BEFORE
랜딩
기능 나열 / 정체성 불명확
관제실
차시 전체 나열 / 압도감
모바일
반응형 없음 / 버튼 겹침
블록 코딩
진입 버튼 불명확
발사대 외형
박스형 / 내부 빈 공간
알비 마감
적층감 / 배선 노출
AFTER
랜딩
스토리 Hero + 탐사 시작 CTA
관제실
오늘의 미션 카드 중심화
모바일
하단 4탭 + safe-area 대응
블록 코딩
아이콘+텍스트 + 온보딩 투어
발사대 외형
슬림 박스형 + 스티커 그래픽
알비 마감
Metallic Blue PLA + 케이블 홈

## Slide 11
DAY 3 스티커 제작 방향 설정
스티커 = 장식이 아닌 기능적 그래픽 — 모듈명·조작 방향·경고·미션 의미 전달
제품명·모듈명
ARES
ALBI
ALBI CART
MARS LAUNCH-01
MARS SIGNAL
RPS MODE
조작 방향·경고
▲ LAUNCH
⚡ POWER
⚠ CAUTION
← LEFT / RIGHT →
● STOP ○ GO
미션 아이콘
🚀 로켓 발사
🛸 탐사 임무
🔴 정지 신호
✂ 가위 / ✊ 바위 / ✋ 보
📡 신호 수신
알비 캐릭터
감정 아이콘 (기쁨/놀람/집중)
시리얼 번호 MARS-01~
ALBI 로고 타입
커스터마이징 영역 (학생 스티커)
3D 프린팅 검토 기준
지지대 최소화 구조 · 출력 방향 검토 · 나사 체결 여부 결정 · 후가공 필요 부위 확인 · 분할 출력 여부 결정

## Slide 12
Day 4
실제 수업 상황 기반 통합 사용성 테스트
온라인 서비스 → 실물 교구 → 수업 흐름 → 개선 기록

## Slide 13
DAY 4 통합 사용성 테스트 플로우
학생 역할 → 교사 역할 → 수업 흐름 → 오류 기록 — 휴대폰·태블릿·PC 병행
01
온라인 서비스
1
랜딩 접속·로그인
2
차시·미션 선택
3
블록 코딩 작성
4
시뮬레이션 실행
5
AI 도움 사용
6
기기 점검 확인
02
실물 교구
1
교구 조립 순서
2
모듈 교체 테스트
3
스티커 가독성
4
발사장치 작동
5
알비카트 주행
6
겸용 모듈 아크릴
03
수업 흐름
1
화면 안내 → 조립
2
코드 실행 → 실물 반응
3
흐름 단절 지점 확인
4
교사 관리 편의성
5
오류 발생 시 대응
04
개선 기록
1
오류 사진 촬영
2
헷갈리는 표현 메모
3
스티커 위치 재확인
4
출력물 보강 지점
5
모바일 UI 수정점

## Slide 14
DAY 4 수업 흐름 연결성 점검
화면 안내 → 조립 → 코드 실행 → 실물 반응 흐름이 끊기지 않는지 확인
화면 안내
교사가 학습 관제실
미션 설명
교구 조립
학생이 모듈 조립
(3분 이내 목표)
코드 작성
블록 코딩 에디터
미션 코드 완성
시뮬 확인
3D 시뮬레이션
결과 시각화
실물 반응
실물 교구 동작
성공 여부 확인
점검 항목
각 단계 전환에 학생이 스스로 이동 가능한가?
✓ PASS
코드 실행 → 실물 반응이 5초 이내 확인되는가?
✓ PASS
AI 도움 버튼이 코딩 화면에서 항상 보이는가?
→ 수정 필요
교사가 학생 현황을 관제실에서 실시간 확인 가능한가?
→ 수정 필요
모듈 교체가 나사 없이 3분 이내 완료되는가?
→ 수정 필요
겸용 모듈 아크릴 교체가 수업 흐름 중 자연스러운가?
✓ PASS

## Slide 15
Day 5
최종 보완 · 제작 가이드 · 운영 매뉴얼 정리
개선 반영 → 제작 가이드 → 운영 매뉴얼 → 사진 기록

## Slide 16
DAY 5 최종 보완 & 산출물 패키지
별도 발표 없이 제작·운영 기준 자료로 정리 — 이후 ProgressReport 기반 활용
UX/UI 개선안
랜딩 페이지 개선 시안
학습 관제실 화면 개선
모바일 반응형 가이드
AI 도움 플로팅 버튼 배치
3D 프린팅 제작 가이드
출력 파트 목록 & 방향
권장 재질 (PLA 종류별)
결합 구조 & 나사 여부
스티커 크기 & 부착 위치
운영 매뉴얼
학생용 조립 순서 체크리스트
교사용 점검 항목
수업 중 오류 대응 가이드
보관 및 재조립 방법
사진 기록 패키지
조립 전·후 비교 사진
화면 개선 전·후 캡처
스티커 적용 전·후
ProgressReport 첨부용

## Slide 17
DESIGN 디자인 콘셉트
온라인 서비스와 실물 교구가 하나의 화성 탐사 수업 경험으로 이어지는 디자인
"화성 탐사 미션을 따라가며 온라인 서비스와 실물 교구를 함께 완성하는 조립형 코딩 어드벤처"
화성 탐사
주황색 화성 톤, 로켓·로버·기지·발사대 이미지 반영
관제실 경험
차시·미션·시뮬레이션·점검 화면이 연결되는 관제실 구성
조립형 제품
3D 프린터·교체형 부품·스티커 중심의 제작 가능성 강화
학생 친화성
버튼·아이콘·스티커·모듈명을 단순하고 명확하게
수업 운영성
교사 설명 → 학생 수행 흐름에서 오류 최소화·유지보수 용이
설계 우선 기준: 수업에서 바로 이해되고, 조립되고, 작동이 확인되는가?

## Slide 18
COLOR 컬러 시스템
스티커 컬러 & 스타일 가이드 — 실물 교구와 웹 서비스 통합 적용
#FF6A00
#0D1117
#4A515C
#FFFFFF
#D9DDE2
#1F6FAE
구분
색상명
HEX
사용 위치
의미
Point
화성 주황
#FF6A00
스티커 강조 · 발사대 포인트 · 버튼·경고·미션 안내 그래픽
화성, 에너지, 탐험, 도전
Base
다크 네이비
#0D1117
본체 · 스티커 배경 · 고대비 패널
우주, 안정감, 집중
Base
차콜
#4A515C
외형 보조면 · 패널 · 기계적 구조 표현
장비감, 내구성, 제품성
Sub
화이트
#FFFFFF
텍스트 · 로켓 본체 · 고대비 정보 표시
명료성, 청결감, 가독성
Sub
라이트 그레이
#D9DDE2
보조 배경 · 구분선 · 설명 영역
정돈, 중립, 정보 구조화
Albi
메탈릭 블루
#1F6FAE
알비 캐릭터 본체 · 센서·기술 이미지 보조
기술, 신뢰, 로봇, 데이터, 미래성

## Slide 19
ALBI 알비 소재감 — Silk Metallic Blue PLA
캐릭터 형태 유지 + 메탈릭 블루 소재감으로 기술성·신뢰감 강화
ALBI / Silk Metallic Blue PLA
재질 권장:
Silk Metallic Blue PLA / Metallic Blue PLA
소재 효과:
별도 도색 없이 은은한 광택·금속감 표현
형태 변경:
캐릭터 조형은 변경하지 않음
스티커 적용:
가슴·카트 전면·측면 ALBI 로고·감정 아이콘
배선 정리:
하부 클립 / 케이블 홈으로 정리
색상 상징:
기술, 데이터, 신뢰, 안정성
알비카트 (ALBI CART)
블랙 / 차콜 컬러 유지 (기계적 이미지)
전면 패널: ALBI CART, MARS-01 스티커
측면 패널: 브랜드 로고 + 시리얼 번호
주행 안정성 검토 (4일차 테스트 기준)
학생 커스터마이징 스티커
학생이 자신만의 알비를 완성했다는 느낌을 갖도록
스티커 커스터마이징 영역을 허용한다.
이름 스티커 (학생 직접 기입)
감정 아이콘 선택 (기쁨·놀람·집중)
별명·미션 넘버 스티커

## Slide 20
MODULE 모듈별 제품 디자인 방향
4개 모듈 — 룰렛 · 알비&알비카트 · 화성신호등·RPS · 화성발사대
룰렛 모듈
✔ 원형 구조·주황 포인터 유지
상판 스티커: 화성 방향 지시기/탐사 경로 선택/좌표 확인으로 교체
포인터: 단일 출력 부품으로 단순화
중심축: 나사·와셔로 안정 고정
제품화: 3D 부품 최소화, 학습 의미는 스티커 전달
화성신호등·RPS
✔ 공용 베이스 구조 유지
3개 아크릴 슬롯: 신호등 모드 ↔ 가위바위보 모드 교체
신호등 모드: 정지/준비/출발 아이콘 아크릴
RPS 모드: 가위/바위/보 손 모양 아크릴
전면 스티커: MARS SIGNAL / RPS MODE 교체형
제품화: 전구 색상 미사용, 아이콘 실루엣+라벨로 모드 구분
알비 & 알비카트
✔ 캐릭터 조형 유지
알비: Silk Metallic Blue PLA 출력
알비카트: 블랙/차콜 유지
스티커: ALBI / ALBI CART / MARS-01 / 감정 아이콘
배선: 하부 클립·케이블 홈으로 정리
제품화: 조형 변경 없이 소재감·스티커로 제품성 향상
화성발사대
✔ 세로 발사장치 내부 구조 유지
외형: 다크 네이비·차콜 기반 슬림 박스형 재설계
상단: 발사 링·로켓 고정 가이드 설계
측면/후면: 유지보수 패널 배치
스티커: MARS LAUNCH-01 / LAUNCH CONTROL / CAUTION
제품화: 내장 장치 밀착 수용, 교실 책상 안정 사용 크기

## Slide 21
THANK
YOU
ARES 교육용 로봇 플랫폼 디자인 고도화 운영계획
(주)코리아사이언스 / 동명대학교 게임공학과 · 게임그래픽학과
1일차 요구사항
2일차 조립점검
3일차 구체화
4일차 통합테스트
5일차 가이드 정리
디자인 콘셉트
컬러 시스템
모듈 디자인